АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая  2017 года № 89

(в ред. от 30.08.2017 № 169,  от 07.11.2017 № 222)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2019 ГОДЫ

- В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь государственной программой Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. №444-пп, Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 02.08.2016г. №460–пп, статьей 21, 45 Устава муниципального образования «Нижнеудинский район», администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2017- 2019 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 14.11.2016г. №242 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2017-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Нижнеудинского района».

- 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Мэр муниципального образования

«Нижнеудинский район»

С.М. Худоногов

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района

муниципального образования

«Нижнеудинский район»

от 25.05. 2017  № 89

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2017-2019 годы»

- (в ред. от 30.08.2017 № 169,  от 07.11.2017 № 222)

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2017- 2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», государственная программа Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. №444-пп, Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 02.08.2016г. №460–пп |
| Администратор Программы | Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» (далее - Управление по промышленности и экономике) |
| Разработчики Программы (структурные подразделения администрации района и (или) сторонние организации) | Отдел по труду и экологии в управлении по промышленности и экономике администрации муниципального образования «Нижнеудинский район» (далее – отдел по труду и экологии) |
| Исполнители программных мероприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»( далее – КУМИ); Управление по промышленности и экономике; Отдел по труду и экологии в управлении по промышленности и экономике |
| Цель и задача Программы | Цель: сохранение и защита окружающей среды. Задача – снижение уровня загрязненности твердыми коммунальными отходами территории муниципального образования «Нижнеудинский район» |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации программы: 2017-2019 |
| Объемы и источники финансирования | Годы; Финансирование всего, тыс.руб.; Федеральный бюджет, тыс.руб.; Областной бюджет*, тыс.руб.; Местный бюджет, тыс.руб.; Внебюджетные средства, тыс. руб.. Всего по программе:. 2017-2019 г.г.; 157821,59; 0; 149783,0; 8038,59; 0. 2017 год; 155,19; 0; 0; 155,19; 0. 2018 год; 89837,4; 0; 85345,5; 4491,9; 0. 2019 год; 67829,0; 0; 64437,5; 3391,5; 0. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета района и затрат, необходимых на реализацию программы. (в ред. от 30.08.2017 № 169,от 07.11.2017 № 222) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Для снижения уровня загрязненности твердыми коммунальными отходами территории муниципального образования «Нижнеудинский район»: 1)получение повторной проверки достоверности определения стоимости строительства с выделением каждой очереди строительства полигона твердых коммунальных отходов; 2)ввод в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов на территории Нижнеудинского района* |

* В случае поступления уведомления о бюджетных назначениях и лимитах  бюджетных обязательств из областного бюджета.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Настоящая Программа разработана в целях осуществления мероприятий, направленных на улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в Нижнеудинском районе, уменьшение её вредного воздействия на состояние здоровья населения и реализацию прав граждан на благоприятную окружающую среду.

На сегодняшний день одной из наиболее острых экологических проблем муниципального образования «Нижнеудинский район» является накопление твердых коммунальных отходов, невозможность их своевременной и эффективной утилизации, обезвреживания, захоронения, что в результате влечет причинение экологического ущерба окружающей среде. Негативное воздействие отходов ведет к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, это обуславливается содержанием вредных химических и токсичных веществ, поступающих в природную среду. В населенных пунктах Нижнеудинского района неудовлетворительно решаются вопросы очистки от отходов производства и потребления, следствием чего является ухудшение санитарно-гигиенического состояния территорий населенных пунктов.

Основными проблемами обращения с твердыми коммунальными отходами являются:

1) несоответствие требованиям природоохранного законодательства мест сбора и размещения отходов;

2) проблема утилизации, обезвреживания, захоронения ранее накопленных твердых коммунальных отходов;

3) несоблюдение правил благоустройства на территориях населенных пунктов Нижнеудинского района.

Основная масса образующихся отходов представлена нетоксичными отходами: твердыми коммунальными отходами, древесными отходами, бумажными и др., в том числе вторичными ресурсами (лом черных, цветных металлов, отходы полимерных материалов, стекло и др.).

На территории муниципального образования «Нижнеудинский район» расположено 23 поселения, в состав которых входит 88 населенных пунктов, которые на момент вступления в силу Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не имели санкционированных мест для размещения отходов. В результате чего на территории Нижнеудинского района находится 93 несанкционированных свалки, на которых размещено 286 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), общей площадью 131,2 га.

Санитарное содержание территорий населенных пунктов осуществляется только в рамках месячника по санитарной очистке, что показывает неэффективность расходования средств местного бюджета, так как количество несанкционированных мест размещения отходов в течение ряда лет не сокращается.

Необходимым условием выработки мер по решению проблемы обращения с отходами является разработка общей Генеральной схемы по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов  на территории Нижнеудинского района, что позволит в дальнейшем разрабатывать схемы управления отходами. Также одним из путей решения данной проблемы является строительство полигонов ТКО.

Практика других муниципальных образований показывает, что данная проблема решается только целевым программным методом.

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» в связи с отсутствием достаточных средств не имеет возможности организовать строительство полигонов ТКО для каждого населенного пункта. Поэтому в связи с острой необходимостью в строительстве полигона ТКО для Нижнеудинского района была подана заявка в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области о включении муниципального образования «Нижнеудинский район» в государственную программу Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. №444-пп, на проектирование и строительство полигона ТКО.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ

Целью программы является сохранение и защита окружающей среды.

Задачей Программы является снижение уровня загрязненности твердыми коммунальными отходами территории муниципального образования «Нижнеудинский район».

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017-2019 годов.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета – 8038,59 тыс. руб; средства областного бюджета* – 149783 тыс. руб.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 157821,59 тыс. руб.

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| Всего по программе 2017-2019 г.г. | 157821,59 | 0 | 149783,0 | 8038,59 | 0 |
| 2017 год | 155,19 | 0 | 0 | 155,19 | 0 |
| 2018 год | 89837,4 | 0 | 85345,5 | 4491,9 | 0 |
| 2019 год | 67829,0 | 0 | 64437,5 | 3391,5 | 0 |

* В случае поступления уведомления из областного бюджета о бюджетных назначениях (в ред. от 30.08.2017 № 169,  от 07.11.2017 № 222).

- V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администратором Программы является Управление по промышленности и экономике.

Контроль за реализацией намеченных мероприятий и достижением запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы осуществляется управлением по промышленности и экономике.

Управление по промышленности и экономике:

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию программы;

- согласовывает с исполнителями мероприятий Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы, объемы и источники её финансирования;

- представляет в установленном порядке отчет о реализации Программы в целом.

Исполнители мероприятий Программы:

- комитет по управлению муниципальным имуществом;

- управление по промышленности и экономике;

- отдел по труду и экологии в управлении по промышленности и экономике.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий Программы, а также за целевое и эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию.

Администратор Программы совместно с исполнителем в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

- VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2016 год | Планируемое значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Получение повторной проверки достоверности определения стоимости строительства с выделением каждой очереди строительства полигона твердых коммунальных отходов | шт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Функционирование санкционированного полигона твердых коммунальных отходов на территории Нижнеудинского района* | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |

* В случае поступления уведомления о бюджетных назначениях и лимитах  бюджетных обязательств из областного бюджета

- VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| N стро ки | Задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Исполни-тель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет |  | Внебюджетные ссредства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. | Задача: снижение уровня загрязненности твердыми коммунальными отходами территории муниципального образования «Нижнеудинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего по задаче | 2017-2019 г.г.в т.ч. | 157821,59 | 0 | 149783 |  | 8038,59 |  | 0 |  |
|  |  | 2017 год | 155,19 | 0 | 0 |  | 155,19 |  | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 89837,4 | 0 | 85345,5 |  | 4491,9 |  | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 67829,0 | 0 | 64437,5 |  | 3391,5 |  | 0 |  |
| 3. | Проведение повторной проверки достоверности определения стоимости строительства ТКО | 2017-2019 г.г.в т.ч. | 155,19 | 0 | 0 |  | 155,19 |  | 0 |  |
|  |  | 2017 год | 155,19 | 0 | 0 |  | 155,19 |  | 0 | КУМИ |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Строительство I очереди полигона ТКО в соответствии с утвержденным проектом | 2017-2019 г.г.в т.ч. | 157666,4 | 0 | 149783 |  | 7883,4 |  | 0 | КУМИ |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 89837,4 | 0 | 85345,5 |  | 4491,9 |  | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 67829,0 | 0 | 64437,5 |  | 3391,5 |  | 0 |  |
| 5. | Всего по программе | 2017-2019 г.г.в т.ч. | 157821,59 | 0 | 149783 |  | 8038,59 |  | 0 |  |
|  |  | 2017 год | 155,19 | 0 | 0 |  | 155,19 |  | 0 |  |
|  |  | 2018 год | 89837,4 | 0 | 85345,5 |  | 4491,9 |  | 0 |  |
|  |  | 2019 год | 67829,0 | 0 | 64437,5 |  | 3391,5 |  | 0 |  |

* В случае поступления уведомления из областного бюджета о бюджетных назначениях (в ред. от 30.08.2017 № 169,  от 07.11.2017 № 222).

Мэр муниципального образования

«Нижнеудинский район»                                                                        С.М. Худоногов