АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2016 № 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016-2020 ГОДЫ»»

(в редакции Постановления администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 27.04.2016г. № 72, от 17.07.2016г. № 154, от 10.10.2016г. № 214, 28.12.2016г. № 300, 05.04.2017г. № 56, 19.07.2017г. № 139, 12.09.2017г. № 177, № 17.11.2017г. №238, 13.02.2018г. № 24, 28.03.2018г. № 51, 31.05.2018г. № 103, 20.06.2018г. № 118, 20.07.2018г. № 135, 16.10.2018г. № 179, 23.11.2018г. № 223, 25.12.2018г. № 256, 01.04.2019г. № 47, 31.07.2019г. № 144, 27.09.2019г. № 172, 21.11.2019г. № 213, 16.12.2019г. № 229, 17.03.2020г. № 54, 24.04.2020г. № 82, 28.05.2020г № 98, 10.09.2020г. № 180, 12.10.2020г. № 207, 24.12.2020г. № 273)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2018г. №771-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы», статьями 21, 45 Устава муниципального образования «Нижнеудинский район», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нижнеудинский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 26.01.2020г. №214, администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2016 - 2020 годы».

2. Постановление администрации муниципального района муниципального образования  от 02.04.2015г. №43 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2015 – 2019 годы» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Нижнеудинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Е.В.Бровко, заместителя мэра А.В.Гарагуля

Мэр муниципального образования

«Нижнеудинский район»                                                                                     А.А.Крупенев

# Сморкалов С.В.

# Утверждена

постановлением

администрации муниципального

района муниципального образования

«Нижнеудинский район»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

## I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2018г. №771–пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» |
| Администратор Программы | Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» (далее – Управление по промышленности и экономике) |
| Разработчики Программы (структурные подразделения администрации района и (или) сторонние организации) | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности в управлении по промышленности и экономике |
| Исполнители программных мероприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с управлением по промышленности и экономике |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Нижнеудинский район», обеспечивающих социально-экономические потребности населения Нижнеудинского района и хозяйствующих субъектов путем решения следующих задач: 1) увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; 2) совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район»; 3) строительство искусственных сооружений |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2016 года по 2020 год в один этап |
| Объёмы и источники финансирования | Финансирование Программы предусматривается за счет бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) и бюджета Иркутской области (в т.ч. средства областного дорожного фонда) из них: Всего, тыс. руб., 2016-2020г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. за счёт местного бюджета тыс. руб. 125260,1 14000,2 22858,2 23490,5 32529,8 32381,4 *за счёт областного тыс. руб. 163833,1 60198,9 4178,6 0 56514,3 42941,4 Всего: 289093,3 74199,1 27036,8 23490,5 89044,1 75322,8 *В случае поступления уведомления из областного бюджета о бюджетных назначениях. Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально – экономической эффективности | 1) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году – 0 км, в 2017 году – 2,598 км, в 2018 году - 0 км, в 2019 году – 0,6 км, в 2020 году – 2,5 км; 2) доля зарегистрированных автомобильных дорог к 2020 году составит 100 %; 3) строительство пешеходного моста через р.Уда в с.Порог Нижнеудинского района в 2019-2020 годах – 0,350 км |

### II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному транспорту предъявляются дополнительные требования по ускорению товародвижения, объявлению более точных сроков доставки грузов, в связи с этим автомобильный транспорт - самый оперативный вид сообщения. Наибольшая гибкость автомобильного транспорта в отношении выбора альтернативного маршрута перевозки определяет его лидирующую роль в качестве средства доставки товаров непосредственно потребителю.

Автомобильные дороги связывают территорию Нижнеудинского района, обеспечивая жизнедеятельность многочисленных населенных пунктов.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог, автозимников и ледовых переправ составляет 715,587 км.

Характеристика автомобильных дорог в соответствии с технической категорией и типом покрытия представлена в таблице 1.

#### Таблица 1

| Техническая категория | Протяженность, км |
| --- | --- |
|  | Всего | с твердым покрытием | грунтовых | Автозимники, ледовые переправы |
|  |  | с усовершенствованным покрытием | гравийным |  |  |
|  |  | асфальтобетон |  |  |  |
| IV | 35,894 | 7,627 | 28,267 | - | - |
| V | 39,945 | 2,8 | 37,145 | - | - |
| Внекатегорийные | 41,158 | 1,9 | 18,745 | 20,513 | - |
| Автозимники | 600,00 | - | - | - | 600,0 |
| Ледовая переправа | 0,190 | - | - | - | 0,190 |
| Итого | 171,187 | 12,327 | 84,157 | 20,513 | 600,190 |

Удельный вес грунтовых автомобильных дорог остается высоким, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание.

На общей сети автомобильных дорог 10 мостов из них 80% находятся в аварийном состоянии.

65 % протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к угрозе безопасности пассажирских, грузовых перевозок, повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. Ежегодно увеличивается недоремонт.

Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

На данный момент отсутствует круглогодичная автодорожная связь с населенными пунктами Тофаларии, р.п.Атагай по левому берегу р.Уда, д.Ук-Бадарановка, с автомобильными дорогами и с административным центром Нижнеудинского района.

Отсутствует пешеходная связь между населенными пунктами с.Порог, д.Привольное и уч.Пушкинский.

Сложившаяся структура по видам экономической деятельности свидетельствует о преимущественном его развитии в торговле, на транспорте (перевозка пассажиров такси), промышленности, общественном питании, в сфере бытовых услуг, сельском хозяйстве. Системообразующей в промышленности Нижнеудинского района является заготовка и переработка древесины.

Для развития всех секторов экономики Нижнеудинского района необходимо улучшение транспортной инфраструктуры, поскольку объекты находятся на значительном расстоянии друг от друга.

В существующей ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

Для увеличения объемов автомобильных грузовых и пассажирских перевозок требуется приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Также необходимо производить работы по весеннее-летне-осеннему и зимнему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, ликвидировать аварийно-опасные участки автомобильных дорог.»;

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения «Нижнеудинский район», обеспечивающих социально-экономические потребности населения Нижнеудинского района и хозяйствующих субъектов.

Задачами Программы являются:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

2) совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район»;

3) строительство искусственных сооружений.»;

## IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование реализации мероприятий Программы предусматривается за счет местного бюджета (в т.ч.  средства муниципального дорожного фонда) и областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда).

## Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию Программы.

Направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Условием предоставления субсидий из дорожного фонда Иркутской области (в т.ч. средств дорожного фонда) является включение объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта в муниципальную программу, реализуемую за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район» (в т.ч. средства дорожного фонда).

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 19.02 2016г. №97-пп, планируется получение субсидий на софинансирование объектов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и населенными пунктами Нижнеудинского района.

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинасирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19.02.2019г. №125-пп, планируется получение субсидии на строительство пешеходного моста через р.Уда в с.Порог Нижнеудинского района.»;

## V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных целевых индикаторов и показателей, установленных в Программе, в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Администратором Программы является Управление по промышленности и экономике администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по выполнению мероприятий Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальное казенное учреждение «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района».

Получателем бюджетных средств организуется размещение муниципальных заказов на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством, заключение в установленном законодательством порядке муниципальных контрактов и осуществление контроля за их исполнением совместно с управление по промышленности и экономике.»;

Управление ходом реализации намеченных мероприятий и контроль за достижением запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы осуществляется управлением по промышленности и экономике.

Реализация Программы включает в себя:

- ежегодное принятие плана мероприятий по реализации Программы на очередной   финансовый год  с уточнением объектов, сроков  и объемов финансирования (не позднее 1 ноября текущего года);

- определение исполнителей (подрядчиков) мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы;

- осуществление контроля за качеством выполняемых работ.

Для обеспечения контроля и анализа за ходом реализации Программы исполнитель ежегодно, в срок не позднее 1 марта  представляет в управление по промышленности и экономике и финансовое управление отчеты о реализации Программы  с пояснительной запиской.

Отчетность предусматривается в рамках соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрацией муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется на основании планируемых показателей результативности Программы, представленных в приложении 5 к настоящей Программе.

VI.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Базовое значение индикаторов, показателей за 2015 год | Плановое значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 40,2 | 0 | 2,598 | 0,0 | 0,6 | 2,5 |
| 2. | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования | % | 22,6 | 23,08 | 70,0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Строительство пешеходного моста через р.Уда в с.Порог Нижнеудинского района | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 |

VII.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Перечень мероприятий, направленных на решение задач Программы во взаимоувязке с планируемыми результатами по годам, приведён в таблице 3 и приложениях 1, 2 к настоящей программе.

Таблица 3

| N п/п | Задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансо вые средства, всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | *Средства областного бюджета (в т.ч. средства областного дорожного фонда), | Местный бюджет (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда), |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям |
| 2. | Всего по задаче 1. | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 206 330,3 | 95 339,5 | 110 990,9 | Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ), казенное учреждение «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» (далее - МКУ) совместно с управлением по промышленности и экономике (далее – управление по промышленности) |
|  |  | 2016 год | 74 184,1 | 60 198,9 | 13 985,2 |  |
|  |  | 2017 год | 22 322,8 | 4 178,6 | 18 144,2 |  |
|  |  | 2018 год | 23 290,5 | 0,0 | 23 290,5 |  |
|  |  | 2019 год | 49 271,3 | 21 514,3 | 27 757,0 |  |
|  |  | 2020 год | 37 261,6 | 9 447,7 | 27 814,0 |  |
| 3. | ПИР, проектно-сметная документация | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 17 629,8 | 0,0 | 17 629,8 |  |
|  |  | 2016 год | 45,0 | 0,0 | 45,0 |  |
|  |  | 2017 год | 2 816,8 | 0,0 | 2 816,8 |  |
|  |  | 2018 год | 5 068,0 | 0,0 | 5 068,0 |  |
|  |  | 2019 год | 4 480,0 | 0,0 | 4 480,0 |  |
|  |  | 2020 год | 5 220,0 | 0,0 | 5 220,0 |  |
| 4. | Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 110 370,4 | 95 339,5 | 15 031,0 |  |
|  |  | 2016 год | 68 767,8 | 60 198,9 | 8 568,9 |  |
|  |  | 2017 год | 5 118,5 | 4 178,6 | 939,9 |  |
|  |  | 2018 год | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |
|  |  | 2019 год | 24 888,1 | 21 514,3 | 3 373,8 |  |
|  |  | 2020 год | 11 196,1 | 9 447,7 | 1 748,4 |  |
| 5. | Содержание автомобильных дорог и автозимников | 2016 – 2020 гг., в т.ч | 78 330,1 | 0 | 78 330,1 |  |
|  |  | 2016 год | 5 371,3 | 0 | 5 371,3 |  |
|  |  | 2017 год | 14 387,5 | 0 | 14 387,5 |  |
|  |  | 2018 год | 17 822,5 | 0 | 17 822,5 |  |
|  |  | 2019 год | 19 903,2 | 0 | 19 903,2 |  |
|  |  | 2020 год | 20 845,6 | 0 | 20 845,6 |  |
| 6. | Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством муниципального образования «Нижнеудинский район» |  |  |  | - |
| 7. | Всего по задаче 2 | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 4 929,0 | - | 4 929,0 | КУМИ, МКУ, совместно с управлением по промышленности |
|  |  | 2016 год | 15,0 | - | 15,0 |  |
|  |  | 2017 год | 4 714,0 | - | 4 714,0 |  |
|  |  | 2018 год | 200,0 | - | 200,0 |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | - | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | - | 0,0 |  |
| 8. | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 4 929,0 | - | 4 929,0 | КУМИ, МКУ, совместно с управлением по промышленности |
|  |  | 2016 год | 15,0 | - | 15,0 |  |
|  |  | 2017 год | 4 714,0 | - | 4 714,0 |  |
|  |  | 2018 год | 200,0 | - | 200,0 |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | - | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | - | 0,0 |  |
| 9. | Задача 3.Строительство искусственных сооружений |
| 10. | Всего по задаче 3 | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 77 834,0 | 68 493,8 | 9 340,2 | КУМИ, МКУ, совместно с управлением по промышленности |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 год | 39 772,8 | 35 000,0 | 4 772,8 |  |
|  |  | 2020 год | 38 061,2 | 33 493,8 | 4 567,4 |  |
| 11. | Строительство пешеходного моста через р.Уда в с.Порог Нижнеудинского района | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 77 834,0 | 68 493,8 | 9 340,2 | КУМИ, МКУ, совместно с управлением по промышленности |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 год | 39 772,8 | 35 000,0 | 4 772,8 |  |
|  |  | 2020 год | 38 061,2 | 33 493,8 | 4 567,4 |  |
| 12. | Всего по программе | 2016 – 2020 гг., в т.ч. | 289 093,3 | 163 833,2 | 125 260,1 | КУМИ, МКУ, совместно с управлением по промышленности |
|  |  | 2016 год | 74 199,1 | 60 198,9 | 14 000,2 |  |
|  |  | 2017 год | 27 036,8 | 4 178,6 | 22 858,2 |  |
|  |  | 2018 год | 23 490,5 | 0,0 | 23 490,5 |  |
|  |  | 2019 год | 89 044,1 | 56 514,3 | 32 529,8 |  |
|  |  | 2020 год | 75 322,8 | 42 941,4 | 32 381,4 |  |
| *В случае поступления уведомления из областного бюджета о бюджетных назначениях |

2. Система программных мероприятий скоординирована с соответствующими задачами.

3. Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

4. Для увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Нижнеудинском районе, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район».

Перечень местных дорог и основные мероприятия по их развитию в период с 2016 по 2020 годы определены с учетом соблюдения следующих принципов приоритетности:

- объекты, ввод которых обеспечивает повышение безопасности дорожного движения;

- объекты, обеспечивающие транспортные связи населённых пунктов в  муниципальном районе с дорожной сетью;

- наличие гравийных разрывов (отсутствие проезда).

Планируется проведение капитального ремонта  и реконструкции автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 13,794 км, а также строительство пешеходных мостов общей протяженностью 0,35 км.

Программой планируется частично решить проблему ликвидации участков автомобильных дорог, технико-эксплуатационные характеристики которых в настоящий момент не соответствуют минимальным потребительским требованиям.

Перечень автомобильных дорог и искусственных сооружений, на которых намечено выполнение капитального ремонта, приведен в 4, объем финансирования на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог с разбивкой по годам представлен в приложении 4 к настоящей Программе.

### Таблица 4

| Наименование автомобильной дороги | Значение в дорожной сети Нижнеудинского района | Намеченные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Нижнеудинск- Порог Пешеходный мост ч/з р.Уда с.Порог | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. Соединяет населённые пункты: г. Нижнеудинск, с. Порог, д. Привольное и уч. Пушкинский. | Строительство пешеходного моста 350 м |
| Подъезд к р.п.Ук | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. | Капитальный ремонт общей протяженностью 1,999 км и 1,251 км |
| Подъезд к п.Вознесенский | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. Соединяет населенные пункты г.Нижнеудинск и п.Вознесенский. | Капитальный ремонт общей протяженностью 0,6 км |
| Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Берёзка» | Является подъездом к садоводческому потребительскому кооперативу «Берёзка». | Капитальный ремонт общей протяженностью 0,6 км |
| Подъезд к д.Мара | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. | Капитальный ремонт общей протяженностью 1,251 км |
| Подъезд к д.Верхний Хингуй | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. | Капитальный ремонт общей протяженностью 0,3 км |
| Подъезд к с.Худоеланское | Является связующим звеном в сети местных дорог Нижнеудинского района. | Капитальный ремонт общей протяженностью 1,5 км и 1,0 км |

5. Для обеспечения государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки производится выполнение следующих видов работ:

1) геодезических, кадастровых на земельные участки;

2) по переводу земель иных категорий в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

3) по подготовке технических, кадастровых паспортов на сооружения автомобильных дорог;

4) по формированию комплектов документов для государственной регистрации права собственности.

6. Намеченные мероприятия, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на автомобильные дороги и земельные участки, приведены в таблице 5.

### Таблица 5

| Наименование | Всего, км | в том числе по годам, км |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по государственной регистрации прав собственности на дороги местного значения и земельные участки |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|  | 96,1 | 0,6 | 58,9 | 39,1 | 0,0 | 0,0 |

7. В настоящее время подготовлены правоустанавливающие документы на местные дороги протяженностью 28,138 км (22,6 % от общей протяженности дорог местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район»).

8. Программой предусмотрено выполнение работ по государственной регистрации прав собственности на дороги местного значения и земельные участки на протяжении 98,6 км (79,4 % от общей протяженности дорог местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район»).

## Сморкалов С.В.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район»

на 2016 – 2020 годы"

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| №№ п/п | Конструктивные элементы дороги | Наименование работ | Срок исполнения или периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дорожное полотно | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 2 |  | Очистка дороги от снега автогрейдерами |  |
| 3 |  | Удаление снежных валов бульдозерами | март, декабрь |
| 4 |  | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 5 |  | Удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием | По мере необходимости |
| 6 |  | Устройство траншей в снегу бульдозером |  |
| 7 | Искусственные сооружения | Закрытие на зиму и открытие отверстий труб | март, октябрь |
| 8 |  | Очистка отверстий труб от снега и льда |  |
| 9 | Благоустройство | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 10 | Обстановка дороги | Очистка барьерного ограждения от снега и грязи | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 11 |  | Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную |  |
| 12 |  | Очистка дорожных знаков от снега и грязи |  |
| 13 |  | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор дорожного освещения |  |
| 14 |  | Замена деформированных знаков новыми: километровых, предписывающих и запрещающих, установка недостающих знаков | В течение 3 суток с момента обнаружения |
| 15 | Ледовая дорога | Осмотр ледовой переправы | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 16 |  | Очистка подходов и ледовой переправы от снега |  |
| 17 |  | Устройство лунок для измерения толщины льда | 6 раз в месяц |
| 18 |  | Измерение толщины ледяного покрова | 6 раз в месяц |
| 19 |  | Заготовка и установка вех | 1 раз |
| 20 |  | Установка дорожных знаков | 1 раз |
| 21 | Прочие работы | Борьба с наледями и ликвидация наледных образований | В местах возникновения |
| 1 | Земляное полотно | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильных дорог | Ежемесячно по мере необходимости |
| 2 |  | Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером | После весеннего паводка и при подготовке к зиме, а также по мере необходимости |
| 3 |  | Очистка кюветов от грязи и мусора | Ежемесячно по мере необходимости |
| 4 |  | Скашивание травы на обочинах и откосах косилкой | По мере необходимости, но не менее 2-х раз за сезон |
| 5 |  | Скашивание травы вручную у барьерного ограждения, у сигнальных столбиков и знаков, в водоотводных канавах |  |
| 6 |  | Вырубка кустарника и подлеска с укладкой в кучи | Постоянно в течение года |
| 7 |  | Планировка откосов насыпей автогрейдером | По мере необходимости апрель - сентябрь |
| 8 |  | Засыпка промоин и ям на откосах |  |
| 9 |  | Досыпка обочин |  |
| 10 |  | Ликвидация «диких» съездов |  |
| 11 |  | Ямочный ремонт а/б покрытий без разломки старого покрытия при толщине слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м² с укаткой | В местах дефектов, май - сентябрь |
| 12 |  | Заделка трещин в а/б покрытии вручную | Май - сентябрь |
| 13 |  | Ликвидация просадок над трубами асфальтобетонной смесью | В местах дефектов, сентябрь |
| 14 |  | Ремонтное профилирование автогрейдером | После весеннего паводка к зиме, а также по мере необходимости, но не менее 1 раза за сезон |
| 15 |  | Планировка проезжей части механизированным способом | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 16 |  | Ремонт гравийных и щебеночных покрытий с добавлением нового материала 50 м³ на 1000 м² | В местах дефектов, май - октябрь |
| 17 |  | Планирование обочин автогрейдером (переходное покрытие) | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в месяц |
| 18 |  | Планирование обочин автогрейдером (а/б покрытие) |  |
| 19 |  | Разметка проезжей части а/б покрытий | Май - июнь, далее по мере необходимости, но не менее 1 раза за сезон |
| 20 | Искусственные сооружения | Побелка оголовков труб известковым раствором | Июнь - сентябрь |
| 21 |  | Заделка швов трещин, раковин и сколов оголовков труб | В местах дефектов июнь - август |
| 22 |  | Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором |  |
| 23 |  | Ремонт оголовков ж/бетонных труб |  |
| 24 |  | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | Июнь - сентябрь |
| 25 |  | Скашивание травы у оголовков труб вручную |  |
| 26 | Благоустройство | Окраска автопавильонов | По мере необходимости |
| 27 |  | Ремонт штукатурки ж/б павильонов |  |
| 28 |  | Ремонт скамеек в автопавильонах |  |
| 29 |  | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| 30 | Обстановка пути | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| 31 |  | Окраска МБО | Май - июнь |
| 32 |  | Нанесение вертикальной разметки на МБО |  |
| 33 |  | Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения | В течение 5 суток с момента обнаружения |
| 34 |  | Правка отдельных секций металлического барьерного ограждения |  |
| 35 |  | Установка светоотражающих элементов на барьерное ограждение | По мере необходимости |
| 36 |  | Замена и установка сигнальных столбиков |  |
| 37 |  | Окраска и нанесение разметки (2.4) на сигнальные столбики | Май - июнь |
| 38 |  | Замена поврежденных дорожных знаков и стоек, установка недостающих знаков | По мере необходимости |
| 39 |  | Восстановление берм дорожных знаков |  |
| 40 |  | Окраска стоек дорожных знаков | Июнь - сентябрь |
| 41 | Прочие работы по содержанию | Ограничение в установленном порядке движения транспорта на дорогах в весеннюю распутицу | Согласно постановления администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район»

на 2016 - 2020 годы"

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| Элементы сооружения | Состав работ | Сезонность выполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| Подходы | Восстановление покрытия |  | + | + |  |
|  | Ремонт направляющих ограждающих средств | + | + | + | + |
|  | Ремонт узла сопряжения мостов с насыпью |  | + | + | + |
|  | Выравнивание профиля проезда за счет досыпки насыпи (без перекладки переходных плит) или укладки слоёв одежды |  | + | + | + |
|  | Правка водоотводных лотков по откосам насыпи и их ремонт |  | + | + | + |
| Подмостовая зона | Восстановление размытых участков откосов и конусов |  | + | + | + |
|  | Укрепление откосов и конусов |  | + | + | + |
|  | Восстановление укрепления регуляционных сооружений |  | + | + | + |
|  | Очистка подмостового пространства |  | + | + |  |
| Мостовое полотно | Ремонт или организация водоотвода с добавлением при необходимости водоотводных устройств |  | + | + | + |
|  | Ремонт перилл, бордюров, ограждений с их частичной заменой | + | + | + | + |
|  | Ремонт тротуаров | + | + | + | + |
|  | Ремонт деревянных элементов проезжей части (настила, поперечин) и тротуаров шириной 1м. |  |  | + |  |
| Пролётное строение | Восстановление защитного слоя бетона с очисткой и защитой от коррозии оголённой арматуры |  | + | + |  |
|  | Проверка и восстановление соединения балок между собой | + | + | + | + |
|  | Усиление отдельных элементов в металлических пролётных строениях | + | + | + | + |
|  | Усиление или частичная замена прогонов пролётных строений моста | + | + | + | + |

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район»

на 2016 - 2020 годы

«НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016- 2020 ГОДЫ

Утратило силу Постановление от 23.11.2018г. № 223

## Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Нижнеудинский район» на 2016 - 2020 годы»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» И СТРОИТЕЛЬСТВО ИСКУСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

|  | Наименование объектов | Протяженность автомобильных дорог (искусственных сооружений на них), км | Вид работ | Категория | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Нижнеудинск-Рубахина-Мельница, в том числе: | 3,567 | Содержание (в числе освещение, пешеходные дорожки), ПИР | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13816,8 | 400,0 | 531,8 | 5425,0 | 4010,0 | 3450,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 13816,8 | 400,0 | 531,8 | 5425,0 | 4010,0 | 3450,0 |
| 2. | Подъезд к р.п.Атагай по левому берегу р. Уда, в том числе: | 9,813 | Содержание, ПИР | Некатегорийная | 9627,4 | 312,0 | 4765,4 | 2450,0 | 1300,0 | 800,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 9627,4 | 312,0 | 4765,4 | 2450,0 | 1300,0 | 800,0 |
| 3. | Подъезд к р.п. Атагай по левому берегу р. Уда – Ук-Бадарановка, в том числе: | 7,586 | Содержание, ПИР | V | 1647,0 | 72,0 | 325,0 | 150,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1647,0 | 72,0 | 325,0 | 150,0 | 500,0 | 600,0 |
| 4. | Подъезд к д. Мара, в том числе: | 0,845 | Содержание, ПИР | Некатегорийная | 1128,0 | 20,0 | 68,0 | 250,0 | 300,0 | 490,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1128,0 | 20,0 | 68,0 | 250,0 | 300,0 | 490,0 |
| 5. | Подъезд к р.п. Ук, в том числе: | 3,227 | Капитальный ремонт, содержание, ПИР | IV | 59157,0 | 55336,4 | 2370,6 | 350,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 8492,8 | 6687,0 | 355,8 | 350,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | *средства областного дорожного фонда |  |  |  | 50664,2 | 48649,4 | 2014,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Ук - Водопадный, в том числе: | 11,6 | Государственная регистрация прав собственности, содержание | V | 5057,0 | 250,0 | 2153,7 | 685,3 | 1100,0 | 868,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 5057,0 | 250,0 | 2153,7 | 685,3 | 1100,0 | 868,0 |
| 7. | Подъезд к п. Костино, в том числе: | 25,0 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | V | 4214,5 | 52,0 | 392,5 | 700,0 | 1560,0 | 1510,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 4214,5 | 52,0 | 392,5 | 700,0 | 1560,0 | 1510,0 |
| 8. | Подъезд к п. Черемшанка, в том числе: | 2,4 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | Некатегорийная | 2869,9 | 640,0 | 329,9 | 300,0 | 1000,0 | 600,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 2869,9 | 640,0 | 329,9 | 300,0 | 1000,0 | 600,0 |
| 9. | Усть-Кадуй - Октябрьский, в том числе: | 39,0 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | IV- Некатегорийная | 13851,1 | 301,1 | 5850,0 | 3800,0 | 1900,0 | 2000,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 13851,1 | 301,1 | 5850,0 | 3800,0 | 1900,0 | 2000,0 |
| 10. | Подъезд к д. Заречье, в том числе: | 0,4 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | Некатегорийная | 1134,4 | 11,1 | 273,3 | 150,0 | 200,0 | 500,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1134,4 | 11,1 | 273,3 | 150,0 | 200,0 | 500,0 |
| 11. | Подъезд к п. Камышет, в том числе: | 1,0 | Государственная регистрация прав собственности, содержание | V- Некатегорийная | 1033,3 | 0,0 | 133,3 | 150,0 | 250,0 | 500,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1033,3 | 0,0 | 133,3 | 150,0 | 250,0 | 500,0 |
| 12. | Подъезд к уч.Загорье, в том числе: | 0,2 | Государственная регистрация прав собственности, содержание | IV | 1016,7 | 0 | 66,7 | 200,0 | 150,0 | 600,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1016,7 | 0 | 66,7 | 200,0 | 150,0 | 600,0 |
| 13. | Подъезд к п. Замзор, в том числе: | 1,3 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | V | 1891,3 | 41,0 | 218,3 | 382,0 | 450,0 | 800,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1891,3 | 41,0 | 218,3 | 382,0 | 450,0 | 800,0 |
| 14. | Подъезд к п. Первомайский, в том числе: | 0,6 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | IV | 1112,1 | 12,1 | 150,0 | 250,0 | 100,0 | 600,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1112,1 | 12,1 | 150,0 | 250,0 | 100,0 | 600,0 |
| 15. | Подъезд к с.Старый Алзамай, в том числе: | 0,3 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | IV | 3119,0 | 9,0 | 75,0 | 150,0 | 2185,0 | 700,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 3119,0 | 9,0 | 75,0 | 150,0 | 2185,0 | 700,0 |
| 16. | Подъезд к п. Вознесенский, в том числе: | 0,6 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР ПСД, капитальный ремонт | V | 16955,3 | 13124,4 | 2530,9 | 400,0 | 400,0 | 500,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 3242,0 | 1574,9 | 367,1 | 400,0 | 400,0 | 500,0 |
|  | *из областного дорожного фонда |  |  |  | 13713,3 | 11549,5 | 2163,8 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Подъезд к д. Верхний Хингуй, в том числе: | 0,3 | Гос.регистрация прав собственности, содержание, ПИР | Некатегорийная | 571,5 | 20,0 | 63,0 | 188,5 | 100,0 | 200,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 571,5 | 20,0 | 63,0 | 188,5 | 100,0 | 200,0 |
| 18. | Подъезд к с. Худоеланское, в том числе: | 2,5 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР, кап.ремонт | V | 13103,9 | 1210,0 | 308,3 | 3568,0 | 3470,0 | 4547,6 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 13103,9 | 1210,0 | 308,3 | 3568,0 | 3470,0 | 4547,6 |
|  | * средства областного дорожного фонда |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 19. | Подъезд к п.ж.д.ст. Шеберта, в том числе: | 0,5 | Содержание, ПИР | V | 76,6 | 4,9 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  | 76,6 | 4,9 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Подъезд к уч.Таёжный, в том числе: | 0,6 | Государственная регистрация прав собственности, содержание | Некатегорийная | 1208,0 | 17,0 | 141,0 | 200,0 | 350,0 | 500,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1208,0 | 17,0 | 141,0 | 200,0 | 350,0 | 500,0 |
| 21. | Подъезд к п.ж.д.ст. Кадуй, в том числе: | 12,0 | Государственная регистрация прав собственности, содержание | Некатегорийная | 3039,4 | 349,0 | 1040,4 | 400,0 | 550,0 | 700,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 3039,4 | 349,0 | 1040,4 | 400,0 | 550,0 | 700,0 |
| 22. | Ст. Куряты - уч. Куряты, в том числе: | 2,0 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | Некатегорийная | 1596,6 | 90,0 | 256,6 | 300,0 | 350,0 | 600,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1596,6 | 90,0 | 256,6 | 300,0 | 350,0 | 600,0 |
| 23. | Солонцы-Чалоты, в том числе: | 1,6 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | Некатегорийная | 1013,2 | 150,0 | 163,2 | 200,0 | 300,0 | 200,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1013,2 | 150,0 | 163,2 | 200,0 | 300,0 | 200,0 |
| 24. | Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Берёзка», в том числе: | 0,6 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР, ПСД, капитальный ремонт | IV | 37211,1 | 165,0 | 1212,0 | 200,0 | 24698,1 | 10936,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 6249,2 | 165,0 | 1212,0 | 200,0 | 3183,8 | 1488,4 |
|  | * средства областного дорожного фонда |  |  |  | 30961,9 | 0 | 0 | 0 | 21514,3 | 9447,6 |
| 25. | Подъезд к садоводческому кооперативу «Локомотив», в том числе: | 2,5 | Государственная регистрация прав собственности, содержание, ПИР | Некатегорийная | 1094,0 | 41,1 | 131,2 | 221,7 | 300,0 | 400,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1094,0 | 41,1 | 131,2 | 221,7 | 300,0 | 400,0 |
| 26. | Нижнеудинск – Нерха – Алыгджер (автозимник), в том числе: | 300,0 | Содержание автозимников | - | 4781,0 | 500,0 | 771,0 | 880,0 | 1200,0 | 1430,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 4781,0 | 500,0 | 771,0 | 880,0 | 1200,0 | 1430,0 |
| 27. | Нижнеудинск – Верхняя Гутара (автозимник), в том числе: | 300,0 | Содержание автозимников | - | 5319,0 | 600,0 | 889,0 | 990,0 | 1300,0 | 1540,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 5319,0 | 600,0 | 889,0 | 990,0 | 1300,0 | 1540,0 |
| 28. | Строительство пешеходного моста через р. Уда с. Порог, в том числе: | 0,35 | ПИР, ПСД, строительство | - | 79034,0 | 0 | 1200,0 | 0 | 39772,8 | 38061,2 |
|  | из местного бюджета |  |  |  | 10540,2 | 0 | 1200,0 | 0 | 4772,8 | 4567,4 |
|  | *из областного бюджета |  |  |  | 68493,8 | 0 | 0 | 0 | 35000,0 | 33493,8 |
| 29. | Ледовая переправа через р. Уда Подъезд к д.Заречье, в том числе: | 0,19 | ПИР, содержание | - | 876,0 | 111,0 | 185,0 | 150,0 | 200,0 | 230,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 876,0 | 111,0 | 185,0 | 150,0 | 200,0 | 230,0 |
| 30. | Временный пешеходный мост (переправа по льду) через р. Уда с. Порог, в том числе: | 0,35 | Содержание |  | 1015,0 | 180,0 | 185,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1015,0 | 180,0 | 185,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 |
| 31. | Временный пешеходный мост (переправа по льду) через р. Уда р.п.Атагай по левому берегу р.Уда, в том числе: | 0,3 | Содержание |  | 1015,0 | 180,0 | 185,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 1015,0 | 180,0 | 185,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 |
| 32. | Подъезд к р.п.Атагай по правому берегу р.Уда | 1,6 | Содержание |  | 508,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 400,0 |
|  | средства муниципального дорожного фонда |  |  |  | 508,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 400,0 |
| 33. | ИТОГО, в том числе: |  |  |  | 289093,3 | 74199,1 | 27036,8 | 23490,5 | 89044,1 | 75322,8 |
|  | ИТОГО из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) |  |  |  | 125260,1 | 14000,2 | 22858,2 | 23490,5 | 32529,8 | 32381,4 |
|  | *ИТОГО из областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда) с ПИР |  |  |  | 163833,2 | 60198,9 | 4178,6 | 0,0 | 56514,3 | 42941,4 |
| *В случае поступления уведомления из областного бюджета о бюджетных назначениях |