ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ЗА 2016 год.

Жизнеобеспечение коренных малочисленных народов - тофаларов в Нижнеудинском районе на 2016-2018 годы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача 1. Организация обеспечения поселков Тофаларии электроэнергией |
| Приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в населённых пунктах Тофаларии, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций находящихся на балансе муниципальных учреждений | Приобретено за 2016 год – 550,338тн.: в т.ч. 40,68тн. в декабре 2016 г., для доставки в январе 2017 года; Содержание и обслуживание дизельных станций -69 06,7 т.рублей. |
| Приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в населенных пунктах Тофаларии | Приобретено дизельных станций -1 ед. стоимостью 1473,3 т.рублей, запасных частей приобретено и израсходовано на 716,6 т.рублей. |
| Задача 2. Организация доставки грузов в Тофаларию автотранспортом |
| Организация транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом | Доставлено нефтепродуктов - 536,115 тн. в т.ч. 28,19 тн. –приобретённых в декабре 2015 года; Доставлено дизельных станций, материалов и грузов для дизельных станций – 12 тн.; Доставлено прочих грузов -430,2 тн. |
| Задача 3. Организация транспортного обслуживания авиатранспортом |
| Организация транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров авиационным транспортом | Извещение о возможности предоставления субсидий размещено в газете «Наше время Нижнеудинское» 19.12.2015г. Заключено соглашение с авиакомпанией на сумму 54671,3 т.рублей. Выполнено 210 рейсов. Перевезено: 5844 пассажиров, 159,9 тн. груза, 94,2 тн.-багажа и 6,7 тн. почты . |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
|  | Задача 1. Организация обеспечения поселков Тофаларии электроэнергией |  |  |  |  |
|  | Приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в населённых пунктах Тофаларии, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций находящихся на балансе муниципальных учреждений | 32 747,5 | 32747,5 | 100 |  |
|  | Приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в населенных пунктах Тофаларии | 2 196,9 | 2196,9 | 100 |  |
|  | Задача 2. Организация доставки грузов в Тофаларию автотранспортом |  |  |  |  |
|  | Организация транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом | 7375,0 | 7375,0 | 100 |  |
|  | Задача 3. Организация транспортного обслуживания авиатранспортом |  |  |  |  |
|  | Организация транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров авиационным транспортом | 54 671,3 | 54671,3 | 100 |  |
| Всего по программе | 96990,70 | 96990,7 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Иркутской области | 96933,7 | 96933,7 | 100 |  |
| местный бюджет | 57,0 | 57,0 | 100 |  |
| другие источники |  |  |  |  |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |
| Программа |
| 1 | Объем нефтепродуктов, приобретенных для нужд муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населенных пунктах Тофаларии | тн | 602 | 550,3 | 91 | Рост цен на нефтепродукты |
| 2 | Количество перевезенных продовольственных и непродовольственных товаров автотранспортом по зимнику | тн | 451,8 | 442,2 | 98 |  |
| 3 | Количество пассажиров, перевезенных авиатранспортом в населенные пункты Тофаларии | чел. | 3642 | 5844 | 160 | Снижение стоимости билета |
| 4 | Объем дизельного топлива, перевезенного автотранспортом по зимнику | тн | 549 | 536 | 98 |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ

____________________________________________________________________________________________________________________________

Администратор программы_______________________________________________________________Е.В. Бровко