ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности и результативности реализации

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2016-2020 годы»  в 2016 году

от 20 марта  2017									№ 3

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2016-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 12.01.2016 № 1.

Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Нижнеудинский район», обеспечивающих социально-экономические потребности населения Нижнеудинского района и хозяйствующих субъектов.

Администратор программы – Управление по промышленности и экономике.

Источниками финансирования Программы являются средства местного и областного бюджетов. Уровень финансирования по Программе составляет 0,864.

| № п/п | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. | Уровень финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район на 2016-2020 годы | 85 836,6 | 74199,1 | 0,864 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 65686,2 | 60198,9 | 0,916 |
| местный бюджет | 20150,4 | 14000,2 | 0,695 |

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Программы  в 2016 году были реализованы следующие мероприятия:

1) содержание автомобильных дорог и автозимников;

2) изготовление проекта «Ледовая переправа через р.Уда Подъезд к д.Заречье;

3) капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к р.п.Ук и капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к п.Вознесенский

Анализ достижения плановых показателей результативности Программы  в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя результативности программы | Ед. изм. | Значения показателя результативности программы | Степень достижения показателя результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | испол-нение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | ккм | 0 | 0 | 100 | 1,0 |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования | % | 23,8 | 23,08 | 96,9 | 0,969 |

Таким образом, один показатель программы недовыполнен (0,97) один показатель выполнен на уровне запланированного.

Цели, задачи и результаты реализации Программы соответствуют стратегическим направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеудинский район».

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2016 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,864 (74 199,1 /85 836,6).

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы составляет 0,985. Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 1,969 и их количества (1,969/2).

Эффективность реализации Программы составила 0,85 (0,985*0,864).

В соответствии с критериями, установленными Методикой оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением администрации от 04.02.2014 № 32 (Приложение 3) показатель эффективности реализации Программы за 2016 год оценивается как эффективный и Программа рекомендуется для дальнейшей реализации.

Начальник управления

по промышленности и экономике                               С.В. Сморкалов