ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности и результативности реализации

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» на 2015 – 2017 годы»

от 23 марта  2017									№ 6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» на 2015 – 2017 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 04.06.2015 № 91.

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы муниципального образования «Нижнеудинский район».

Администратор Программы – Управление по промышленности и экономике.

Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составляет 0,289.

| № п/п | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. | Уровень финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» на 2015 – 2017 годы | 6 275,5 | 1 815,1 | 0,289 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 5 275,5 | 1 115,1 | 0,211 |
| местный бюджет | 1 000,0 | 700,0 | 0,7 |

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Программы  в 2016 году были реализованы следующие мероприятия:

1) установлены приборы учета в организациях бюджетной сферы;

2) установлено  эффективное санитарно-техническое оборудование в организациях бюджетной сферы;

3) заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии д. Нерха, с.Алыгджер, с.Верхняя Гутара со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей.

Анализ достижения плановых показателей результативности Программы  в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя результативности подпрограммы | Ед. изм. | Значения показателя результативности подпрограммы | Степень достижения показателя результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | испол-нение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы муниципального образования «Нижнеудинский район» |
| 2 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении (для сопоставимых условий) кВтч. к базовому 2014 году. | % | 4,4 | 5,4 | 122,7 | 1,227 |
| 3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении (для сопоставимых условий) Гкал. к базовому 2014 году. | % | 8 | 4,8 | 60 | 0,6 |
| 4 | Экономия воды в натуральном выражении (для сопоставимых условий) куб.м. к базовому 2014 году. | %. | 4 | 45,6 | 1140 | 11,4 |

Таким образом, один показатель Программы недовыполнен (0,6) остальные перевыполнены.

Цели, задачи и результаты реализации Программы соответствуют стратегическим направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеудинский район».

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2016 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,289 (1 815,1/6 275,5)

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы составляет 4,409. Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 13,227  и их количества (13,227/3).

Эффективность реализации Программы составила 1,274 (0,289*4,409).

В соответствии с критериями, установленными Методикой оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением администрации от 04.02.2014 № 32 (Приложение 3) показатель эффективности реализации Программы за 2016 год оценивается как эффективный и Программа рекомендуется для дальнейшей реализации.

Начальник управления по

промышленности и экономике                     	          С.В. Сморкалов