ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности и результативности реализации

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» на 2015 – 2017 годы» в 2017 году

от 30 марта  2018									      № 6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» на 2015 – 2017 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 04.06.2015 № 91.

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы муниципального образования «Нижнеудинский район».

Администратор Программы – Управление по промышленности и экономике.

Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составляет 0,961.

| № п/п | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» на 2015 – 2017 годы | 79 143,26 | 76 058,4 | 0,961 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 70 000,0 | 67 549,87 | 94,5 |
| местный бюджет | 9 143,26 | 8 508,53 | 93,1 |

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Программы  в 2017 году были реализованы следующие мероприятия:

1) установлены приборы учета в организациях бюджетной сферы;

2) установлено  эффективное санитарно-техническое оборудование в организациях бюджетной сферы;

3) выполнена реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии д. Нерха, с.Алыгджер, с.Верхняя Гутара со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии д. Нерха.

Анализ достижения плановых показателей результативности Программы  в 2017 году

| № п/п | Наименование показателя результативности подпрограммы | Ед. изм. | Значения показателя результативности подпрограммы | Степень достижения показателя результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2017 | факт 2017 | испол-нение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы муниципального образования «Нижнеудинский район» |
| 2 | Установка приборов учета в организациях бюджетной сферы | шт. | 5 | 5 | 100 | 1,0 |
| 3 | Установка эффективного санитарно-технического оборудования в организациях бюджетной сферы | учр. | 1 | 1 | 100 | 1,0 |
| 4 | Реконструкция системы электроснабжения д. Нерха Нижнеудинского района Иркутской области со строительством генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии | шт. | 1 | 1 | 100 | 1,0 |

Таким образом, показатели Программы выполнены.

Цели, задачи и результаты реализации Программы соответствуют стратегическим направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеудинский район».

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2017 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,961 (76 058,4/79 143,26)

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,0. Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 3,0  и их количества (3,0/3).

Эффективность реализации Программы составила 0,961 (0,961*1,0).

В соответствии с критериями, установленными Методикой оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением администрации от 04.02.2014 № 32 (Приложение 3) показатель эффективности реализации Программы за 2017 год оценивается как эффективный и Программа рекомендуется для дальнейшей реализации.

Начальник управления по

промышленности и экономике                     	          С.В. Сморкалов